Tiles Purchase Report — Implementation Plan

Status: Draft / planning only — কোনো কোড, schema বা migration পরিবর্তন করা হয়নি।

Scope: Backend cashbook_api (DB krishibitandatabase) + Frontend cashbookbd_react — দুটোই।

Sources: docs/TILES_PURCHASE_REPORT_SPEC.md, docs/Client_Questions_Tiles.docx, docs/TILES_PURCHASE_REPORT_ANALYSIS.docx, docs/command_code/tiles-delivery-stock-review-en.md, docs/ANDROID_REPORTS_API_SPEC.md, PROJECT-AUDIT.md

নোট: docs/WEB_PARITY_2026_08_01.md — spec-এ referenced কিন্তু repo-তে নেই (broken link)।

0. গৃহীত সিদ্ধান্ত (user-confirmed)

| # | সিদ্ধান্ত | ফল |
| --- | --- | --- |
| D1 | Backend ও Frontend দুটোরই plan লাগবে | Laravel (cashbook_api) + React (cashbookbd_react) দুটোই cover করা হবে |
| D2 | Report output = দুটোই | (ক) per-invoice purchase report (print + Excel), (খ) date-range report listing |
| D3 | Per-piece SFT = `product_items`-এ নতুন column | company_measurement (decimal) — নতুন master table নয় |
| D4 | Pieces per box = product table-এ existing field reuse | নতুন column নয়; existing package_size / measurement block reuse |

⚠️ Spec-এর companies.quarter_start_month, "per company + item", "product_items.measurement" — এসব প্রস্তাবিত/ভুল; নিচের plan-এ corrected version দেওয়া হয়েছে।

1. বর্তমান অবস্থা — Reuse map (কী আছে, কী নেই)

| প্রয়োজন | আছে কি? | কোথায় | সিদ্ধান্ত |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiles purchase screen | ✅ | src/components/modules/invoices/purchase/TilesBusinessPurchase.tsx (PurchaseIndex is_tiles_and_sanitary) | Reuse |  |  |
| Purchase slice + endpoints | ✅ | tradingPurchaseSlice.tsx → `/trading/purchase/api-store | api-edit | api-update` | Reuse/extend |
| Product measurement (per piece) | ✅ | product_items.measurement (DECIMAL 3dp), measurement_unit_id, package_size, package_unit_id; UI AddProduct.tsx, inline edit Product.tsx → /product/update-qty-rate | Reuse pattern, নতুন column যোগ |  |  |
| Brand / manufacturer | ✅ | Brand master (/product/brand/*), product_items.manufacture_id | "company" এটাই কিনা — Decision B |  |  |
| Supplier (party) | ✅ | DdlMultiline acType='3' → /chart_of_accounts/ddl/l4-list (COA L4) | Reuse |  |  |
| Own company profile | ✅ | com_companies; UI company/EditCompany.tsx + companySlice — আছে fy_start_month, year_closing_enabled | Reuse/extend |  |  |
| Reports screen convention | ✅ | src/components/modules/reports/<feature>/{X.tsx, xSlice, XPrint.tsx} | Reuse pattern |  |  |
| Excel export | ✅ | xlsx (SheetJS) in SalarySheet.tsx, ApprovalAudit.tsx, Product.tsx | Reuse pattern |  |  |
| Print | ✅ | react-to-print + PrintStyles.tsx / PrintFooter.tsx / PadPrinting.tsx | Reuse |  |  |
| Config screen convention | ✅ | product-tracking/ProductTrackingSettings.tsx (hook + CRUD + BranchDropdown) | Reuse pattern |  |  |
| Route / endpoint constants | ✅ | services/appRoutes.tsx, services/apiRoutes.tsx | Extend |  |  |
| Permission guard | ✅ | components/auth/RequirePermission.tsx, Sidebar/permissionUtils.ts, Sidebar/menuPermissions.tsx | Extend |  |  |
| Company Measurement (SFT/pc) | ❌ | — | নতুন column (D3) |  |  |
| Pieces per box | ⚠️ | product table-এর measurement block | reuse (D4) |  |  |
| Per-company quarter calendar | ❌ | — | নতুন column (D3/B) |  |  |
| `purchase_targets` | ❌ | — | নতুন table |  |  |
| `special_offers` | ❌ | — | নতুন table (phase 2, optional) |  |  |
| Tiles purchase report | ❌ | — | নতুন module |  |  |

গুরুত্বপূর্ণ: SFT, Quaty, box, target, quarter, offer, broken — এসব domain concept এই codebase-এ কোথাও নেই (শুধু free-text/HTML id-তে substring)। পুরোটাই নতুন।

2. Architecture overview (data flow)

[Product master]  product_items.company_measurement (SFT/pc)  +  pieces/box (existing)

│

[Company master]  com_companies.quarter_start_month / half-year / year start

│

[Settings]        purchase_targets (per company × item × period)

│

[Purchase save]   TilesBusinessPurchase → /trading/purchase/api-store

│             server computes per line & SNAPSHOT saves:

│             pieces_per_box, sft, rate, invoice_amt, offer snapshot

▼

[Report]  per-invoice (print/Excel)  +  date-range listing

server endpoint reads snapshot (old reports frozen)

নীতি: computation ও snapshot server-side (Client-এর পাঠানো মান বিশ্বাস করা যাবে না — productwise-received-payment-bill.md এর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম)। Report snapshot পড়ে, master re-read করে না।

3. Database changes (`cashbook_api`, per-tenant SQL patch)

Convention: এই repo-তে Laravel migration কার্যত বন্ধ; সব schema change হয় per-tenant SQL patch হিসেবে cashbook_api/database/sql/ এ (দেখুন docs/tenant-model-is-client-database-copy.md, tiles-delivery-stock-review-en.md §E-1)। ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci, PK id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, timestamps NULL DEFAULT NULL, status TINYINT(1) DEFAULT 1, FK নাম fk_<table>_<ref>, index idx_<table>_<col>।

3.1 `product_items` — new column `company_measurement`

কী: company_measurement DECIMAL(18,4) NULL (+ঐচ্ছিক company_measurement_unit_id INT UNSIGNED NULL)।

কোথায়: product_items (SQL patch)।

কেন: D3 — per-piece SFT supplier দেয়, item-এর সাথে থাকে (Q22); measurement থেকে আলাদা (Q24)। 4 decimal কারণ SFT/pc = 0.6456 ধরা হয়েছে (sample)।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ (Core)।

Backward-compat: NULL = "এখনো দেওয়া হয়নি"; report-এ ওই line-এর SFT blank/0 + warning flag, কোথাও crash নয়।

3.2 `product_items` — pieces per box

কী: নতুন column নয় (D4)। existing package_size/package_unit_id reuse, অথবা measurement block-এর একটি field = pieces/box ধরা হবে।

কোথায়: product_items.package_size (existing)।

কেন: Q23 — pcs/box item-এ fixed, Box = Quaty ÷ pcs/box (derived)।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ (derived Box-এর জন্য), তবে নতুন schema লাগবে না।

⚠️ যাচাই দরকার (Decision D): package_size আসলেই "pieces per box" কিনা (নাকি sales packaging-এর জন্য আলাদা অর্থ)? না হলে ছোট একটি নতুন column pieces_per_box যোগ করতে হবে।

3.3 `com_companies` — financial calendar columns

কী: quarter_start_month TINYINT NULL (1–12), half_start_month TINYINT NULL, year_start_month TINYINT NULL (Q9/Q10 — প্রতি company আলাদা, ১২-মাস চক্রও সম্ভব)।

কোথায়: com_companies।

কেন: spec §3.1 — quarter/month/half/year boundary প্রতি company-র নিজের ক্যালেন্ডার থেকে (Q9, Q10)। single global setting নয়।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ (target ও report labeling-এর জন্য)।

Backward-compat: NULL হলে fallback = fy_start_month (existing) → তারপর global default (July)। পুরনো company-র আচরণ অপরিবর্তিত।

⚠️ Decision: "company" = com_companies (নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, tenant per DB) নাকি Brand? — নিচে Decision B।

3.4 Purchase detail — snapshot columns

কী: নতুন columns (purchase detail table — Tiles/trading purchase path; exact table name যাচাই দরকার, সম্ভাব্য inventory_purchase_details):

box INT, pieces_per_box INT, sft DECIMAL(18,4), company_measurement DECIMAL(18,4), monthly_sft/amount, quarterly_sft/amount, offer_sft/amount, offer_id INT NULL, broken_sft/amount, remark VARCHAR(255) NULL।

কোথায়: purchase detail table + cashbook_api save service।

কেন: Report-এ প্রতিটি hash save-time-এ snapshot হবে — master/offer বদলালে পুরনো invoice report বদলাবে না (spec §3.3 "snapshot each purchase line")। এটি agreed business rule।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ (Core)।

Backward-compat: পুরনো line-এ NULL; report NULL হলে on-the-fly compute করবে (নিচে §6)।

3.5 `purchase_targets` (নতুন table)

কী:

id, company_id, item_id (required), period_type ENUM('month','quarter','half','year'),

period_key VARCHAR(10)  -- '2027-01','2027-Q1','2027-H1','2027'

target_sft DECIMAL(18,2), target_amount DECIMAL(18,2),

offer_sft DECIMAL(18,2) NULL, status TINYINT(1) DEFAULT 1,

created_by/updated_by, created_at/updated_at

UNIQUE (company_id, item_id, period_type, period_key)

কোথায়: নতুন table (SQL patch)।

কেন: spec §3.2 — item-level target, company mandatory, SFT + BDT দুটোই (Q11)।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ (target settings-এর জন্য)।

⚠️ সংশোধন (spec ভুল): spec বলেছিল quarter/half/year independent; client (Q15) বলল quarter = 3 মাসের যোগ, year = 4 quarter-র যোগ ⇒ target গুলো derived/rolled-up। তাই monthly minimum রাখা হবে, quarter/half/year computed (entry করা যাবে না, বা entry দিলে monthly-র সাথে consistent হতে হবে)।

3.6 `special_offers` (নতুন table — Phase 2, optional)

কী: id, company_id, name, start_date, end_date, offer_type ENUM('percent','fixed'), value DECIMAL, item_id NULL (scope), status, created_by/updated_at।

কোথায়: নতুন table।

কেন: Q17–Q21 — শতাংশ ছাড় / নির্দিষ্ট টাকা; company ঠিক করে; date-range; কে আগে দেয় সে আগে; no override।

বাধ্যতামূলক: ঐচ্ছিক (Phase 2) — Phase 1-এ শুধু report + targets হলে offer পরে যুক্ত করা যায়। তবে report-এর Offer কলাম থাকায় Phase 2 প্রয়োজন।

⚠️ সংশোধন: spec-এর scope (company/item/all) + priority item>company>all + "manual override" — সব বাতিল (client Q18/Q19/Q21 অন্যথা বলেছেন)।

3.7 Permissions

কী: নতুন permission rows — tiles.target.manage, tiles.offer.manage, tiles.purchase.report.view (guard web)।

কোথায়: লাইভ permissions table + auth grant list (AddUnitTypeToBuildingUnits.php syncPermissions list — না যোগ করলে পরের patch-এ মুছে যাবে; দেখুন database/product_out_permissions.sql)।

কেন: RequirePermission গার্ডে ব্যবহার হবে।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

3.8 Patch file

কী: একটি idempotent SQL file (CREATE TABLE IF NOT EXISTS / ALTER TABLE ADD COLUMN / INSERT ... WHERE NOT EXISTS), নাম যেমন tiles_purchase_report_schema.sql।

কোথায়: cashbook_api/database/sql/ (per tenant আলাদা করে চালাতে হবে)।

কেন: এই project-এর রীতি (migration নয়)।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

4. Backend changes (`cashbook_api`) — file path repo-তে নেই, convention অনুযায়ী

Backend repo (D:\www\cashbook_api, git lutforurc/cashbook_api) এই workspace-এ নেই — তাই path গুলো convention অনুযায়ী (tiles-delivery-stock-review-en.md §E-2 থেকে verified pattern)। implement করার আগে live repo-তে যাচাই করতে হবে।

4.1 Models

কী: ProductItem-এ company_measurement cast; নতুন PurchaseTarget, SpecialOffer model; Company-তে calendar field।

কোথায়: app/Models/…।

কেন: relationship/query-এর জন্য।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

4.2 Product (Item) controller — validation

কী: ItemController::measurementValidationError()-এর পাশে company_measurement validation (decimal ≤4, ঐচ্ছিক; measurement-এর মতো "both-or-neither" নিয়মের বাইরে)।

কোথায়: app/Http/Controllers/Products/ItemController.php (purchase-এর product/store, product/update, product/update-qty-rate)।

কেন: D3 — master-এ মান না এলে report-এর SFT বসবে না।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

4.3 Purchase save service — compute + snapshot

কী: Tiles/trading purchase store ও update-এ প্রতিটি line-এর জন্য compute করে snapshot save:

pieces_per_box (item master), box = round(qty / pieces_per_box), sft = qty × company_measurement, invoice = sft × rate; target/offer bucket হিসাব (§6 অনুযায়ী); broken, monthly/quarterly/offer snapshot।

কোথায়: app/Services/… (Tiles/trading purchase path — সম্ভাব্য Services/TradingSales/TradingPurchase বা সমতুল্য; TilesType::ofBranch($branchId) দিয়ে scope)।

কেন: Report-এর সব মান save-time-এ নির্ধারিত ও frozen।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ (Core)।

⚠️ risk: Edit-এ delete-and-reinsert হয় (sales path-এ verified; purchase path-এ যাচাই করতে হবে) — snapshot column re-compute হবে, জটিল নয় কারণ snapshot প্রতিবারই পড়া যায়।

4.4 Settings endpoints

কী: purchase_targets CRUD + special_offers CRUD + company calendar update।

কোথায়: নতুন controller (যেমন PurchaseTargetController, SpecialOfferController), existing CompanyController আপডেট।

কেন: Settings UI-র ডেটা।

বাধ্যতামূলক: targets হ্যাঁ; offers Phase 2।

4.5 Report controller + routes

কী: endpoint ১ — per-invoice: GET /reports/tiles/purchase-invoice/{id} → invoice header + line snapshot + totals (report columns)।

endpoint ২ — date-range: GET/POST /reports/tiles/purchase (branch_id, company_id?, start_date, end_date) → সব invoice/line (Q27)।

কোথায়: app/Http/Controllers/Reports/… + routes/api.php।

কেন: report data source।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

Convention মেনে: company_id সর্বদা auth()->user()->company_id থেকে (client থেকে নয়); branch client-supplied; response envelope consistent ({success, data:{data:…}})।

4.6 Scope boundary

কী: সব new logic TilesType::ofBranch($branchId) দিয়ে gate।

কোথায়: service/controller।

কেন: feature শুধু Tiles branch-এ (spec §6, tiles-delivery review §E-2)।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

5. Frontend changes (`cashbookbd_react`)

5.1 Product master — Company Measurement field

কী: measurement block-এর পাশে নতুন field company_measurement (label: "Company Measurement (SFT/piece)"); form + inline list column + payload।

কোথায়: product/AddProduct.tsx (interface L52–55, initialFormData L101–104, submit L202–203/335–336, JSX ~L715+), product/Product.tsx (inline columns → saveProductInlineFields → API_PRODUCT_UPDATE_BY_RATE_URL), product/productListPayload.ts, utils/utils-functions/LineMeasurement.tsx।

কেন: D3/Q22 — supplier-এর দেওয়া SFT/pc master-এ সংরক্ষণ।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

Reuse: withLeadingZero, decimal pattern validator, /product/update-qty-rate endpoint — সব reuse।

5.2 Company edit — calendar

কী: quarter_start_month (ও half/year start) dropdown — existing fy_start_month dropdown-এর পাশে।

কোথায়: company/EditCompany.tsx (+ companySlice.tsx; buildCompanyFormData)।

কেন: Q9/Q10 ক্যালেন্ডার।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ (target থাকলে)।

Reuse: fy_start_month dropdown pattern হুবহু।

5.3 Target Settings screen (নতুন module)

কী: নতুন screen — company (Brand/company) + item dropdown + period (month/quarter/half/year) + target_sft + target_amount; list + CRUD।

কোথায়: নতুন src/components/modules/tiles-target/ (TilesTargetSettings.tsx + tilesTargetSlice.tsx), route appRoutes.tsx, endpoint apiRoutes.tsx।

কেন: spec §3.2।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

Reuse: ProductTrackingSettings.tsx pattern (hook + inline form + Pagination + ConfirmModal), ProductDropdown, DropdownCommon।

5.4 Special Offer Settings (Phase 2, optional)

কী: company + date-range + type (percent/fixed) + value + item scope; CRUD।

কোথায়: নতুন src/components/modules/tiles-offer/।

বাধ্যতামূলক: ঐচ্ছিক (Phase 2)।

5.5 Purchase Report screen (নতুন module) — দুটো mode

কী: TilesPurchaseReport.tsx:

Mode A (per-invoice): purchase invoice dropdown/search → invoice report (D2-ক)।

Mode B (date-range): company_id? + date range filter → সব purchase listing (D2-খ, Q27)।

কোথায়: নতুন src/components/modules/reports/tiles-purchase-report/ (TilesPurchaseReport.tsx, tilesPurchaseReportSlice.tsx, TilesPurchaseReportPrint.tsx), appRoutes.tsx, apiRoutes.tsx।

কেন: Core deliverable।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

Reuse: CustomerSalesReport.tsx filter pattern (buildParams + thunk + <Table>); Table.tsx; FilterMenuShell; BranchDropdown।

5.6 Print + Excel export

কী: TilesPurchaseReportPrint.tsx (Excel-layout ১৮ column, PrintStyles/PrintFooter/PadPrinting); Excel export xlsx।

কোথায়: report module + react-to-print useReactToPrint; xlsx pattern SalarySheet.tsx।

কেন: spec §1 — Excel layout print/export।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

⚠️ Decision: কোন কলাম print/export হবে, কোনটা internal (Q26 অসম্পূর্ণ) — Decision E।

5.7 Route + Menu + Permission

কী: appRoutes.tsx-এ route, App.tsx-এ <RequirePermission anyOf={['tiles.purchase.report.view']}> route, Sidebar/menuPermissions.tsx + Sidebar/index.tsx-এ menu entry (Tiles branch gate)।

কোথায়: তিন ফাইল।

কেন: screen অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ।

বাধ্যতামূলক: হ্যাঁ।

প্যাটার্ন: tiles-delivery-stock-review-en.md §E-3 (menu/route/permission তিন জায়গায়)।

5.8 Tiles purchase screen — read-back (ঐচ্ছিক)

কী: edit-load-এ box/sft snapshot দেখানো, line-এ box column (read-only)।

কোথায়: TilesBusinessPurchase.tsx।

কেন: user invoice-এ হিসাব দেখতে পারে।

বাধ্যতামূলক: ঐচ্ছিক — report primary; line UI পরে।

6. Report calculation ও retrieval

Server snapshot পড়বে; NULL হলে on-the-fly compute। Verified formula (spec §2):

| Column | Rule | মান (sample row 1) |
| --- | --- | --- |
| pieces/box | master | 25 |
| Box | Quaty ÷ pieces/box | 800 ÷ 25 = 32 |
| Company Measurement | product_items.company_measurement (SFT/pc) | 0.6456 |
| Co. Mesua (SFT/box) | pieces/box × Co. Mesua | 25 × 0.6456 = 16.14 |
| SFT | Box × Co. Mesua = Quaty × SFT/pc | 516.48 |
| Invoice | SFT × Rate | 516.48 × 39 = 20,142.72 |
| Broken** | Invoice × Broken% (= SFT × Rate × %) | 20,142.72 × 0.75% = 151.07 |
| Monthly/Quarterly/Offer Total | SFT × ratio (উৎস অজানা — §11) | 516.48 × 0.90 = 464.83 |

`docs/TILES_PURCHASE_REPORT_ANALYSIS.docx` §৭-এ দেখানো হয়েছে sample-এর "0.2925" আসলে `Rate × 0.75%`, SFT-ratio নয় ⇒ Broken = Invoice × 0.75%। ০.৭৫% নিশ্চিত করা দরকার (Decision C)**।

Retrieval: per-invoice = snapshot rows (line-by-line, header totals); date-range = join purchase master × detail, filter branch/company/date, group per invoice/company। Rounding ২ দশমিক (নিশ্চিত করতে হবে)।

7. Validation, permissions, business rules

| Rule | কোথায় enforce | Source |
| --- | --- | --- |
| company_id সর্বদা auth থেকে, client নয় | backend query | productwise-received-payment-bill.md §748 |
| scope শুধু Tiles branch | TilesType::ofBranch | spec §6 |
| item → একটাই company (1:1) | master validation | Q12 |
| Target: company mandatory, item mandatory | purchase_targets NOT NULL + UI | spec §3.2 |
| Quarter = 3 মাসের যোগ, Year = 4 quarter | derived/roll-up (entry নয়) | Q15 |
| মাসিক minimum না মিললে কোনো warning/job নয় | report-এ শুধু দেখাবে | Q13 |
| Quarter target না মিললে offer বাতিল | offer calc | Q14 |
| Offer = শতাংশ/নির্দিষ্ট টাকা, date-range, আগে যেটা দেয় সেটা আগে | offer service | Q17–Q20 |
| Manual override নেই | UI/backend-এ অনুমতি নয় | Q21 |
| New permission tiles.* | RequirePermission + backend middleware | §3.7 |

8. Backward compatibility

সব DB change additive (nullable column / নতুন table) ⇒ পুরনো row অপরিবর্তিত, কোনো backfill নেই।

com_companies.*_start_month NULL ⇒ fy_start_month-এ fallback।

নতুন logic TilesType::ofBranch পিছনে ⇒ Electronics/Trading/Construction/General untouched (tiles-delivery review §F "For old invoices…" নীতি)।

পুরনো Tiles invoice-এ snapshot NULL ⇒ report on-the-fly compute (master থেকে), crash নয়।

নতুন menu/route শুধু Tiles branch + permission থাকলে দেখাবে; বাকিদের UI অপরিবর্তিত।

product_items-এ নতুন column ⇒ DDL/list payload additive, existing screens অপরিবর্তিত (measurement-এর মতো প্যাটার্ন)।

9. Tests

Frontend (repo-র রীতি — `_*_check.mjs` string-harness):

_tiles_company_measurement_check.mjs — AddProduct.tsx/Product.tsx-এ company_measurement field ও payload।

_tiles_purchase_report_columns_check.mjs — ১৮ column render + print।

_tiles_target_settings_check.mjs — target CRUD screen।

(Pattern: _product_measurement_decimal_check.mjs, _delivery_report_print_check.tsx)

Backend (Laravel feature test):

1. Store a Tiles purchase line → snapshot-এ box/sft/invoice সঠিক (sample row-এ 32/516.48/20142.72)।

2. company_measurement NULL হলে report blank+warning, crash নয়।

3. Quarter = 3 মাসের যোগ, year = 4 quarter roll-up।

4. Offer quarter-target miss হলে বাতিল।

5. Date-range endpoint: branch/company/date filter, tenant scope (cross-tenant leak নেই)।

6. Non-Tiles branch-এ endpoint/logic নিষ্ক্রিয় (gate)।

7. Edit-এর পর snapshot re-compute, double কাউন্ট নয়।

Manual acceptance (owner-এর হাতে): sample Akij Ceramics invoice-এর হুবহু column values মিলিয়ে দেখা।

10. Phased rollout (ordered, mandatory/optional)

| Step | কী | কোথায় | M/O |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | §11-এর blocker উত্তর | — | M (nothing before this) |
| 1 | SQL patch: product_items.company_measurement, com_companies.*_start_month, purchase_targets, permission rows | cashbook_api/database/sql/ | M |
| 2 | Item controller validation + model cast | ItemController, model | M |
| 3 | Purchase save compute + snapshot columns | purchase service | M |
| 4 | Product master UI field | AddProduct.tsx, Product.tsx | M |
| 5 | Company edit calendar field | EditCompany.tsx | M |
| 6 | Target settings screen + endpoints | new module | M |
| 7 | Report endpoint(s) | Reports/* + routes/api.php | M |
| 8 | Report screen + print + Excel | new module | M |
| 9 | Route/menu/permission | appRoutes, App.tsx, Sidebar | M |
| 10 | special_offers table + settings + report offer col | new module | O (Phase 2) |
| 11 | Tiles purchase line read-back (box column) | TilesBusinessPurchase.tsx | O |
| 12 | Harness + feature tests | _*_check.mjs, backend tests | M |

11. Unresolved business rules / Clarification needed (blockers)

ক — blocker (এগুলো ছাড়া 1–9 step শুরু করা যাবে না):

1. Decision B — "company" বলতে কী? existing Brand master (product_items.manufacture_id, UI /brand/brand-list) নাকি com_companies (নিজস্ব প্রতিষ্ঠান) নাকি নতুন "manufacturer company" master? (Q11 "সরবরাহকারী কোম্পানি" vs spec "manufacturer" — দ্ব্যর্থক।) → target/calendar/measurement-এর FK এটার উপর নির্ভরশীল।

2. Decision C — Broken%: হার কি Invoice × 0.75% (= SFT × Rate × 0.75%)? Sample-এ 151.07 মিলে, কিন্তু 0.75% অনুমান। Broken SFT ঘরে SFT × 0.75% (=3.87) ছাপবে, না টাকা?

3. Monthly / Quarterly / Offer ratio (0.90 / 0.30) কোথা থেকে — Rate-এর %, না SFT-এর অনুপাত? মান কে দেবে (settings)? এটা কখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

4. Offer কলামের মান — Offer SFT × Rate (Q7) না শতাংশ ছাড়/নির্দিষ্ট টাকা (Q17)? Report-এ "Offer (SFT, Total)" দুটি ঘরে আসলে কী?

5. `Actual Price/SFT`(36.51), `Actual Price/pcs`(23.57), `Without Mesua`(53.95) — সঠিক সূত্র কী? (Q2 অস্পষ্ট, Q3-এর উত্তর নেই।)

6. শেষ `Total` কলাম — কোন কোন column-এর যোগ? Invoice থেকেও আলাদা কেন?

7. Money target — user SFT target দেবে আর টাকা auto (Rate দিয়ে), না টাকা আলাদা input? (Q16 আংশিক)

8. Decision E — কোন column print/export, কোনটা internal (Q26 অসম্পূর্ণ)।

9. Decision B/D — pieces/box কী package_size reuse হবে, না নতুন pieces_per_box column? (D4 বলেছেন reuse; field-টা আসলেই pieces/box কিনা নিশ্চিত হতে হবে।)

খ — secondary (ডিজাইনের আগে):

10. Decision A — report output দুটোর exact রূপ: per-invoice report কী purchase list থেকে খুলবে, না invoice save-এর পরে button? date-range report-এ একাধিক company এলে কীভাবে group হবে?

11. Half-year / year-এর সঠিক boundary (Q10-এর "A: ফেব্রুয়ারি–জানুয়ারি" অস্পষ্ট)।

12. মাঝ-বছরে quarter start বদলালে আগের period কী হবে (Q9-এর অনুত্তরিত অংশ)?

13. Offer-এর হিসাব company ledger / cashback-এ যোগ হবে কি (শেষ নোট), না শুধু report?

14. Q5-এর উদাহরণ "31000" — 3100 হবে কি?

15. Remark column খালি রাখা হবে কি? (Q4)

16. Tax / VAT / Discount invoice-এ আছে কি?

12. যা পরিবর্তন করা হয়নি

কোনো কোড, SQL, migration, model, বা behavior পরিবর্তন করা হয়নি — এটি শুধু plan। অনুমোদনের পর §11-এর blocker উত্তর নিয়ে implementation শুরু হবে।